Проект

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

до 2020 года» за 2016-2017 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» Лысенко А.В. о реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» за 2016-2017 годы, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» за 2016-2017 годы» принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы

Арамильского городского округа			                              С.П. Мезенова

Приложение №1

к Решению Думы Арамильского

городского округа

№_________от________

Информация

по вопросу «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020» за 2016-2017 годы»

Реализация подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 (далее - Подпрограмма) за 2016 год представлена в таблице 1, за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 1.

| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| за 2016 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | %выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20714,50 | 506,50 | 2,45 |  |
| 3 | местный бюджет | 20714,50 | 506,50 | 2,45 |  |
| 4 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| 5 | местный бюджет | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| 6 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| 8 | местный бюджет | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15875,40 | 375,02 | 2,36 |  |
| 10 | местный бюджет | 15875,40 | 375,02 | 2,36 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2. Ремонт изоляции участков тепловых сетей | 375,40 | 375,02 | 99,90 |  |
| 12 | местный бюджет | 375,40 | 375,02 | 99,90 |  |
| 13 | Мероприятие 1.6. Предоставление муниципальной гарантии | 15500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 15500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

В рамках Подпрограммы в 2016г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду 2015-2016г., согласно исполнительных листов:

1. Поставка материалов - трубы, фасонные части к трубам, проволока вязальная, лист оцинкованной стали, на сумму 369 820 руб. 38 коп. - остаток оплаты по муниципальному контракту, также оплата по госпошлине за отсуженные платежи поставщиком, в сумме 5464 руб. 50 коп; (поставщик ООО «НПП Четвертый передел»)

2. Поставка бензогенератора для материально-технического обеспечения аварийной бригады МУП «Арамиль- Тепло», на сумму 39 781,0 (поставщик ООО «Группа компаний «НОВА Механика»).

3. Поставка кранов шаровых, на сумму 91 700 руб. 00 коп. (поставщик ООО «МТК»).

Итого, в рамках реализации Подпрограммы в 2016г. проведены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обустройству тепловых сетей:

- в г. Арамиль по ул. Октябрьская, протяженностью 11,4 п.м. (труба ППУ-ПЭ 89*3,5 (160 мм. наружный диаметр), протяженностью 46,4 п.м. (труба ППУ-ОЦ 159*4,5-1 (250 мм. наружный диаметр);

- ремонт тепловой сети по ул. Станционная, д. 13 (от жилого дома до железнодорожной станции);

- ремонт системы отопления в г. Арамиль по ул. Гарнизон, д. 18- 1,5 п.м. (труба ППУ-ПЭ 219*6-1 (315 мм. наружный диаметр);

Произведена теплоизоляция системы теплоснабжения на участках по ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, д. 118 (ДЮСШ), по ул. Курчатова (от ТП           № 2 до многоквартирного дома Курчатова 30-А). Для производства работ также использовались сопутствующие расходные материалы: задвижки, фланцы, электроды при электросварочных работах и проч.

- устройство тепловой сети от жилого дома по ул. Новая №1 до жилого дома по ул. Новая № 3 в г. Арамиль  - 58 п.м трубы ППУ-ОЦ 108*4,0-1 и проч.

Таблица 2.

| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| за 2017 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА | 4 641,5 | 4544,0 | 97,9 |  |
| 3 | местный бюджет | 4 641,5 | 4544,0 | 97,9 |  |
| 4 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 4 544,0 | 4544,0 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, увеличение уставного капитала | 4 544,0 | 4544,0 | 100 |  |
| 8 | местный бюджет | 4 544,0 | 4544,0 | 100 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 97,5 | 0 | 0 |  |
| 10 | местный бюджет | 97,5 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 2. Ремонт изоляции участков тепловых сетей | - |  |  |  |
| 12 | местный бюджет | - |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 3. Предоставление муниципальной гарантии | - |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Актуализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Арамильский городской округ | 97,5 | 0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 97,5 | 0 | 0 |  |

В рамках Подпрограммы в 2017г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду 2015-2016г., согласно исполнительных листов:

1. Поставка насосного оборудования для нужд котельной № 1 и котельной №2 на сумму 207 908 руб. 33 коп. (поставщик ООО «К Электрогидромаш»);

2. Поставка измерительных приборов количеством двух инфракрасных измерителей температуры, также покупка тепловизора, на сумму 167 792 руб. 00 коп. (поставщик ООО «НПП Аналитприбор»).

Также, в рамках Подпрограммы в 2017г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду 2016-2017г., согласно исполнительных листов:

1. Поставка труб (159*6,5 м., количество-17,656 тонн), на сумму 1 030 413 руб. 27 коп. (поставщик ООО «РТ Сталь»);

2. Поставка труб (273*7 м, количество 42,797 тонн), на сумму 2 702 879 руб. 54 коп. (поставщик ООО «СтройАльянс»)

3. Поставка материалов: отвод стальной 273*8 - 75 шт., отвод стальной 159*7 - 36 шт., фланец стальной 250 мм- 18 шт., на сумму 435 036 руб. 60 коп. (поставщик ООО «МЕТА»).

Планируемое мероприятие Подпрограммы «Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Арамильский городской округ»- в 2017 году не проводилось.

Итого, в рамках реализации Подпрограммы в 2017г. проведены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обустройству тепловых сетей:

- ремонт участков изоляции тепловых сетей по адресам: поселок Арамиль, ул. Станционная, д. 13, ремонт изоляции трассы от п. АЗПМ (отдельными местами), по ул. Курчатова, д. 22-24,26, по ул. Механизаторов, ремонт изоляции тепловых сетей к жилому дому по ул. Новая, д. 3, к зданию почты по ул. Ленина (почта), около здания Учебно-курсового комбината и проч.

- ремонтные работы в котельной № 5 – замена паровой трубы к резервной скважине, замена фланцев на тепловом коллекторе, замена труб к резервному баку котельной и проч.

Заместитель Главы Администрации	Р.В. Гарифуллин

Арамильского городского округа