РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

***Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Арамильского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

*г. Арамиль*

*2019 год*

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2020 - 2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1.1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах  Задача 1.1.1. Повышение безопасности дорожного движения  Цель 1.2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Задача 1.2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа  Цель 2.1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг  Задача 2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа (далее - транспортный спрос).  Цель 3.1. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности и строительство новых тротуаров в Арамильском городском округе  Задача 3.1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство тротуаров Арамильского городского округа  Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками  Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года. 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года. 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на территории Арамильского городского округа до 2024 года. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по сравнению с уровнем 2019 г. 2. Количество модернизированных светофорных объектов 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 4. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах 5. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом 6. Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного транспорта 7. Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов на территории АГО 8. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания 9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности тротуаров 10. Количество вновь построенных тротуаров 11. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |
| Объём финансирования  муниципальной  программы по годам  реализации, тыс. рублей | ВСЕГО:  186 128 030,00 рублей  в том числе:  2020 год – 43 067 710,00 рублей  2021 год – 34 166 310,00 рублей;  2022 год – 33 911 510,00 рублей;  2023 год – 36 318 490,00 рублей;  2024 год – 38 664 010,00 рублей;  из них:  местный бюджет – 186 128 030,00 рублей,  в том числе:  2020 год – 43 067 710,00 рублей  2021 год – 34 166 310,00 рублей;  2022 год – 33 911 510,00 рублей;  2023 год – 36 318 490,00 рублей;  2024 год – 38 664 010,00 рублей; |
| Адрес размещения муниципальной программы в информационно-  телекоммуникационной сети Интернет | www.aramilgo.ru |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» затрагивает определенную сферу деятельности, мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского городского округа, создание комфортных и безопасных условий для проживания.

**Дорожное хозяйство на территории Арамильского городского округа**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1 км., в том числе с твердым покрытием 52,3 км., или 82 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значение для экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации.

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:

- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности;

- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилизацией населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения уровня аварийности необходимы согласованные действия федеральных, региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту ДТП, 18 % автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60 % по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2019 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Арамильскому городскому округу составляет 67 %, по Российской Федерации 61,4 %.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками до 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа реализуются в 2020-2024 годах. Основные усилия в период их реализации сосредоточены на снижении количества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой)».

В Арамильском городском округе не на всех дорогах имеются тротуары. А большая часть существующих тротуаров не соответствует нормативным требованиям, требуется увеличение ширины тротуаров, ремонт асфальтового покрытия. Также необходимо строительство новых тротуаров. На многих дорогах пешеходы передвигаются по краю проезжей части в связи с отсутствием пешеходных зон. Протяженность тротуаров, отвечающих нормативным требованиям составляет 5000 пм.

**Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа**

К вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

На территории Арамильского городского округа в сфере транспортного обслуживания существует ряд проблем:

- низкая активность перевозчиков при проведении конкурсного отбора на право заключения договора на транспортное обслуживание внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- дублирование схемы движения муниципального маршрута маршрутами межмуниципального направления;

- разделение сельской местности и города нерегулируемым железнодорожным переездом;

- увеличение жилой застройки вне сети маршрутов движения общественного транспорта.

Целями мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются: формирование единого транспортного пространства, предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям населения.

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и повышение доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.

В результате реализации мероприятий ожидается максимальное удовлетворение потребностей населения в перемещении по территории округа, а также повышение качества транспортных услуг.

**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

Реализацией муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» занимается муниципальное бюджетное учреждения «Арамильская Служба Заказчика» в порядке выполнения муниципального задания.

На сегодняшний день МБУ «Арамильская Служба Заказчика» в полном объёме укомплектована профессиональными специалистами в области строительства, дорожного строительства, ведения строительного контроля, а также имеет все необходимые допуски и свидетельства для осуществления деятельности по реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» представлены в Приложении № 1.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» представлен в Приложении № 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» |
| **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | |
| **«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя реализации муниципальной программы** | | | | | **Источник значений показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Цель 1.1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача 1.1.1. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по сравнению с уровнем 2019 г. | процент | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | расчетные данные |
| 1.1.1.2. | Количество модернизированных светофорных объектов | ед. | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | расчетные данные |
| **1.2.** | **Цель 1.2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Задача 1.2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процент | 67 | 60 | 50 | 45 | 40 | расчетные данные |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Цель 2.1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Задача 2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа (далее – транспортный спрос) | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | прогнозные данные |
| 2.1.1.2. | Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом | процент | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | прогнозные данные |
| 2.1.1.3 | Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного транспорта | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | прогнозные данные |
| 2.1.1.4 | Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов на территории АГО | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | прогнозные данные |
| 2.1.1.5 | Мониторинг соблюдения утвержденного расписания | выезд | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | прогнозные данные |
| **3.** | **Подпрограмма 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на территории Арамильского городского округа до 2024 года** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Цель 3.1. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности и строительство новых тротуаров в Арамильском городском округе** | | | | | | | |
| 3.1.1. | Задача 3.1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство тротуаров Арамильского городского округа | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности тротуаров | процент | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | расчетные данные |
| 3.1.1.2. | Количество вновь построенных тротуаров | пм | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | расчетные данные |
| **4.** | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | |
| 4.1. | **Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками** | | | | | | | |
| 4.1.1. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёт о реализации муниципальной программы по установленной форме |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории  Арамильского городского округа до 2024 года»  **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
|  | **по выполнению муниципальной программы** |
|  | **«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)** | | | | | | **Номера целевых показателей,**  **на достижение которых**  **направлены мероприятия** |
| **всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **186 128, 03** | **43 067, 71** | **34 166, 31** | **33 911, 51** | **36 318, 49** | **38 664, 01** |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | **186 128, 03** | **43 067, 71** | **34 166, 31** | **33 911, 51** | **36 318, 49** | **38 664, 01** |  |
|  | **Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года:** | **63 522, 58** | **17 193, 40** | **10 062, 00** | **9 759, 80** | **12 112, 27** | **14 395, 11** |  |
|  | Мероприятие 1.1. Реконструкция, ремонт и содержание дорог | 34 346, 58 | 11 117, 40 | 4 652, 00 | 5 349, 80 | 6 152, 27 | 7 075, 11 | 1.1.1.1., 1.2.1.1. |
|  | местный бюджет | 34 346, 58 | 11 117, 40 | 4 652, 00 | 5 349, 80 | 6 152, 27 | 7 075, 11 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) | 6 950, 00 | 1 200, 00 | 1 250, 00 | 1 300, 00 | 1 400, 00 | 1 800, 00 | 1.1.1.1. |
|  | местный бюджет | 6 950, 00 | 1 200, 00 | 1 250, 00 | 1 300, 00 | 1 400, 00 | 1 800, 00 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Покос травы и уборка мусора на придорожной территории | 4 050, 00 | 750, 00 | 750,  00 | 800, 00 | 850, 00 | 900, 00 | 1.1.1.1., 1.2.1.1. |
|  | местный бюджет | 4 050, 00 | 750, 00 | 750,  00 | 800, 00 | 850, 00 | 900, 00 |  |
|  | Мероприятие 1.4. Приобретение технических реагентов | 540, 00 | 100, 00 | 100, 00 | 110, 00 | 110, 00 | 120, 00 | 1.1.1.1. |
|  | местный бюджет | 540, 00 | 100, 00 | 100, 00 | 110, 00 | 110, 00 | 120, 00 |  |
|  | Мероприятие 1.5. Ремонт и содержание дорожных знаков | 2 800, 00 | 400, 00 | 500, 00 | 600, 00 | 650, 00 | 650, 00 | 1.1.1.1., 1.2.1.1. |
|  | Местный бюджет | 2 800, 00 | 400, 00 | 500, 00 | 600, 00 | 650, 00 | 650, 00 |  |
|  | Мероприятие 1.6. Разметка дорог | 3 500, 00 | 650, 00 | 650, 00 | 700, 00 | 750, 00 | 750, 00 | 1.1.1.1., 1.2.1.1. |
|  | Местный бюджет | 3 500, 00 | 650, 00 | 650, 00 | 700, 00 | 750, 00 | 750, 00 |  |
|  | Мероприятие 1.7. Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов | 11 336, 00 | 2 976, 00 | 2 160, 00 | 900, 00 | 2 200, 00 | 3 100, 00 | 1.1.1.2., 1.1.1.1. |
|  | местный бюджет | 11 336, 00 | 2 976, 00 | 2 160, 00 | 900, 00 | 2 200, 00 | 3 100, 00 |  |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2024 года:** | **9 035, 00** | **1 035, 00** | **2 000, 00** | **2 000, 00** | **2 000, 00** | **2 000, 00** |  |
|  | Мероприятие 2.1. Проектирование остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа | 1800, 00 | 200, 00 | 400, 00 | 400, 00 | 400, 00 | 400, 00 | 2.1.1.4. |
|  | Местный бюджет | 1800, 00 | 200, 00 | 400, 00 | 400, 00 | 400, 00 | 400, 00 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.3. |
|  | местный бюджет | 7200, 00 | 800, 00 | 1600, 00 | 1600, 00 | 1600, 00 | 1600, 00 |  |
|  | Мероприятие 2.3. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.5. |
|  | Мероприятие 2.4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа | 35, 00 | 35, 00 | - | - | - |  | 2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|  | местный бюджет | 35, 00 | 35, 00 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на территории Арамильского городского округа до 2024 года:** | **4 628, 90** | **3 051, 00** | **316, 00** | **363, 40** | **417, 91** | **480, 59** |  |
|  | Мероприятие 3.1. Устройство тротуаров | 4 628, 90 | 3 051, 00 | 316, 00 | 363, 40 | 417, 91 | 480, 59 | 3.1.1.1., 3.1.1.2. |
|  | местный бюджет | 4 628, 90 | 3 051, 00 | 316, 00 | 363, 40 | 417, 91 | 480, 59 |  |
|  | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»:** | **108 941, 55** | **21 788, 31** | **21 788, 31** | **21 788, 31** | **21 788, 31** | **21 788, 31** |  |
|  | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ «АСЗ» | 108 941, 55 | 21 788, 31 | 21 788, 31 | 2 1 788, 31 | 21 788, 31 | 21 788, 31 | 4.1.1.1. |
|  | местный бюджет | 108 941, 55 | 21 788, 31 | 21 788, 31 | 21 788, 31 | 21 788, 31 | 21 788, 31 |  |

*С О Г Л А С О В А Н И Е*

ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

*Наименование постановления:*

***Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, инициалы | Сроки и результаты согласования | | |
| Дата  поступ-  ления  на согласование | Дата согласо-  вания | Замечания и подпись |
| Зам.главы Администрации АГО | Гарифуллин Р.В. |  |  |  |
| Комитет по экономике и стратегическому развитию | Шунайлова Н.М. |  |  |  |
| Начальник Финансового Отдела | Шуваева М.Ю. |  |  |  |
| Начальник Орг.отдела | Попова Н.Н. |  |  |  |
| Начальник  юридического отдела | Коваленко Ю.В. |  |  |  |
| Директор МБУ «АСЗ» | Аминова С.В. |  |  |  |
| Исполнитель | Бережная И.А. |  |  |  |