Проект

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

Информация

О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на 2-е полугодие 2019 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 13 июня 2019 года № 57/4, заслушав и обсудив информацию Заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию «О ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев  
2019 года» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа			                         С.П. Мезенова

Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

Информация

о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

За 2018 год на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306, капитальный ремонт был проведен в шести многоквартирных домах общей площадью 7002,3м.кв. на сумму 15 282 196,52 по следующим адресам:

1. г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27

2. г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4

3. г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21

4. г. Арамиль, ул. Станционная, д. 18

5. г. Арамиль, ул. Станционная, д. 20

6. п. Светлый, д. 1.

Виды работ, произведенных в этих домах и стоимость их по договорам, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Виды работ | Стоимость работ по факту, руб. |
| --- | --- |
| Ремонт фасада | 1 124 603,72 |
| Ремонт покрытия (крыша) | 10 775 118,08 |
| Ремонт подвальных помещений | 426 660,86 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 726 796,22 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 476 828,56 |
| Ремонт системы водоотведения | 1 014 480,22 |
| Ремонт системы электроснабжения | 737 708,86 |
| Итого | 15 282 196,52 |

За девять месяцев 2019 года на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от  
22 апреля 2014 № 306, проведен капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах общей площадью 8 408,0 м.кв. по следующим адресам:

1. г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27

2. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17

3. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19

4. п. Светлый, д. 32

Объем выполненных работ, произведенных в этих домах по договорам, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 виды работ | Процент выполнения работ |
| --- | --- |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 виды работ | Процент выполнения работ |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы теплоснабжения | 100% |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 100% |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 100% |
| г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19 | Процент выполнения работ |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы теплоснабжения | 100% |
| Ремонт системы электроснабжения | 100% |
| п. Светлый, д. 32 виды работ | Процент выполнения работ |
| Ремонт крыши (покрытие) | 75% |

Информация по адресному перечню многоквартирных домов, по которым произведен капитальный ремонт в 2018/2019 годах, приведена в приложениях №1, №2.

Заместитель главы Администрации

Арамильского городского округа                                                Р.В. Гарифуллин

Приложение №1

к информации

о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год  
и 9 месяцев 2019 года

Адресный перечень 2018 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ по Договору, рублей. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Арамильский городской округ |  |  |  |  |
| 1 | г. Арамиль, ул. Декабристов д. 27 |  | ремонт фасада |  |  | 264 217,34 |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  |  | 1 163 881,20 |  |
|  |  |  | утепление чердачного перекрытия |  |  | 1 196 424,42 |  |
|  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | 182 724,18 |  |
|  |  |  | ремонт системы теплоснабжения |  |  | 206 710,04 |  |
|  |  |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 243 458,78 |  |
|  |  |  | ремонт системы водоотведения |  |  | 322 063,30 |  |
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения |  |  | 273 968,86 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 3 853 448,12 |  |
| 3 | г. Арамиль, ул. Тельмана, 4 |  | ремонт фасада |  |  | 284 389,44 |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  |  | 979 997,08 |  |
|  |  |  | утепление чердачного перекрытия |  |  | 851 786,54 |  |
|  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | 150 778,04 |  |
|  |  |  | ремонт системы теплоснабжения |  |  | 520 086,18 |  |
|  |  |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 161 947,92 |  |
|  |  |  | ремонт системы водоотведения |  |  | 286 308,12 |  |
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения |  |  | 254 338,38 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 3 489 631,70 |  |
| 4 | г. Арамиль, ул. Строителей, 21 |  | Ремонт фасада |  |  | 575 996,94 |  |
|  |  |  | Ремонт крыши |  |  | 2 608 654,32 |  |
|  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  | 93 158,64 |  |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения |  |  | Контракт находится на исполнении |  |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 71 421,86 |  |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 406 108,80 |  |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 209 401,62 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 3 964 742,18 |  |
|  | п. Арамиль, ул. Станционная, 18 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 134 357,60 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 1 134 357,60 |  |
|  | п. Арамиль, ул. Станционная, 20 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 134 357,60 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 1 134 357,60 |  |
|  | п. Светлый д. 1 |  | Ремонт крыши |  |  | 1 703 452,72 |  |
| ВСЕГО по объектной смете: |  |  |  |  |  | 1 703 452,72 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 15 282 196,52 |  |

Приложение 2

к информации

о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год  
и 9 месяцев 2019 года

Адресный перечень 2019 года

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ |  | Стоимость работ по Договору, рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арамильский городской округ |  |  |  |  |
|  | ул. Курчатова, д. 27 |  | Ремонт фасада | 424 706,40 |
|  |  |  | Ремонт покрытия (крыша) | 912 658,80 |
|  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 182 582,40 |
|  |  |  | Итого | 1 519 947,60 |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая, д. 17 |  | Ремонт фасада |  |
|  |  |  | Ремонт покрытия (крыша) | 2 574 649,20 |
|  |  |  | Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 2 305 302,00 |
|  |  |  | Ремонт подвальных помещений | Контракт находится на исполнении |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 3 233 370,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 334 323,60 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 636 414,00 |
|  |  |  | Итого | 9 084 058,80 |
| 3 |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая, 19 |  | Ремонт фасада | Контракт находится на исполнении |
|  |  |  | Ремонт покрытия (крыша) | 3 052 915,20 |
|  |  |  | Ремонт подвальных помещений | Контракт находится на исполнении |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 3 081 039,60 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 060 846,80 |
|  |  |  | Итого | 7 194 801,60 |
|  | п. Светлый, 32 |  | Ремонт крыши (покрытия) | Работы не закончены |
|  |  |  | Итого |  |
|  |  |  | Итоги по Арамильскому городскому округу |  |

*сумма может быть изменена по окончании исполнения контракта.