Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ______________ года №____

О ходе реализации программы «Переселение граждан из ветхого жилья в Арамильском городском округе» за 2018-2019 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа «О ходе реализации программы «Переселение граждан из ветхого жилья в Арамильском городском округе» за 2018-2019 годы, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации программы «Переселение граждан из ветхого жилья в Арамильском городском округе» за 2018-2019 годы принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа                                                  С.П. Мезенова

Приложение № 1

к Решению Думы Арамильского городского округа

от _____________№ ____

Информация

о ходе реализации программы «Переселение граждан из ветхого жилья в Арамильском городском округе» за 2018-2019 годы

Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Арамильского городского округа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и  постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах».

В 2018 году произведено переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 113 и п. Арамиль, ул. Заводская, 16.

Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, производится двумя способами:

1. Приобретение для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, других благоустроенных жилых помещений.

2. Предоставление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в 2018 году приобретено 2 жилых помещения, пригодных для постоянного проживания граждан (площадь 107,1 кв.м.) на общую сумму 4 780 000 рублей, из которых средства областного бюджета составили 3 346 000 рублей, средства бюджета Арамильского городского округа 1 434 400 рублей, а также произведены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения на общую сумму 21 888 320, 27 рублей. Из которых 15 321 496,08 рублей – средства областного бюджета и 6 566 496,08 рублей – бюджет Арамильского городского округа.

Общая площадь жилых помещений, переселенных в 2018 году, 612,4 кв. м.

В 2019 году переселение граждан из аварийных жилых домов производится с участием государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), созданной в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийных жилых домов производится в рамках постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», в соответствии с которой планируется к переселению 21 многоквартирный жилой дом, общей площадью 12 420,45 кв. м.

Объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году, в соответствии с региональной адресной программой составляет 114 402 809, 41 рублей, из которых средства Фонда – 106 394 612,76 рублей, средства областного бюджета – 6 864 168, 56 рублей, 1 144 028, 09 рублей – средства местного бюджета.

В настоящее время производится переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу расположенных по следующим адресам:

г. Арамиль, ул. Рабочая, 111

г. Арамиль, ул. Рабочая, 114

г. Арамиль, ул. Рабочая, 117

г. Арамиль, ул. Рабочая, 119

г. Арамиль, ул. Рабочая, 121

г. Арамиль, ул. Трудовая, 6

Общий объем денежных средств, реализованных в текущий период, составляет 112 063 300, 68 рублей, из них средств Фонда и областного бюджета – 110 942 667, 67 рублей, средства местного бюджета – 1 120 633,01 рублей.

Общая площадь жилых помещений, переселенных в рамках постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» 2 512, 34 кв. м.

Дополнительно сообщаем, что на заседании комиссии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам принято решение об увеличении размера субсидии, предоставляемой Арамильскому городскому округу в целях софинансирования мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2019 году, так, размер субсидии будет увеличен на 83 229 056, 03 рубля. Данные денежные средства необходимы для завершения процедуры переселения вышеназванных многоквартирных жилых домов, а также организации переселения жилых домов, расположенных по адресу: п. Арамиль, ул. Заводская, 3,5,7 и ул. Станционная, 1.

В настоящее время есть граждане, проживающие в жилых помещениях, подлежащих переселению в текущем году, которые не согласны со способом переселения либо с размером выкупной стоимости жилого помещения, определяемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета независимой оценки, следовательно, в случае недостижения согласия, Администрацией Арамильского городского округа будет решаться вопрос о замене в текущем финансовом году таких домов (в пределах, установленных статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

Заместитель Главы Администрации

Арамильского городского округа                                              Р.В. Гарифуллин