РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

***О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»***

***за 2022 год и первое полугодие 2023 года***

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на второе полугодие 2023 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 08 июня 2023 года № 33/5, заслушав и обсудив информацию Заместителя Главы Арамильского городского округа (по вопросам городского жилищно – коммунального хозяйства) П.Н. Никонорова о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» за 2022 год и первое полугодие 2023 года, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» за 2022 год и первое полугодие 2023 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа Т.А. Первухина

СОГЛАСОВАНИЕ

Проекта РЕШЕНИЯ

***О реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»***

***за 2022 год и первое полугодие 2023 года***

***наименование Решения***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Дата поступления на согласование | Дата подписания | Подпись |
| Глава Арамильского городского округа  | Мишарина М.С. |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа | Никоноров П.Н. |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа | Клименко Е.Н. |  |  |  |
| Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа | Загудаева Е.С. |  |  |  |
| Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа | Шуваева М.Ю. |  |  |  |
| Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа | Горбунова Я.Е. |  |  |  |
| Председатель КУМИ Арамильского городского округа  | Спирина Я.Н. |  |  |  |
| Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа | Буцко Ж.Ю. |  |  |  |
| Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа | Васильева Н.П. |  |  |  |
| Исполнитель | Кремнева Н.А. |  |  |  |

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:».

Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Информация**

**о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

**за 2022 год и первое полугодие 2023 года**

Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, доступности и качества транспортных услуг в Арамильском городском округе, содержание территорий общего пользования Арамильского городского округа и расположенных на них объектов в надлежащем состоянии осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 (далее - муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»).

Основными направлениями муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» являются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года»;

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на территории Арамильского городского округа до 2024 года»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»;

Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года».

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

**Мероприятие 1** «Реконструкция и ремонт дорог»

Мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа.

Организовано проведение работ по обустройству пешеходного перехода по национальным стандартам на перекрёстке улиц Колхозная - М. Горького, Курчатова 30, прокладка тротуарных дорожек по улицам: Октябрьская, Ленина, Новая, Курчатова, на общую сумму 3 086 864,00 рубля. Выполнен отвод ливневых стоков по ул. Щорса на сумму 189 546,00 рублей.

Проведены работы по обустройству дорожной одежды переходного типа улично-дорожной сети микрорайона «Теплое поле», предназначенного для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, расположенного на территории Арамильского городского округа, южная часть города Арамиль. Заключен контракт № 0862300024422000028 на выполнение работ по строительству дорожной одежды переходного типа микрорайона «Теплое поле» в городе Арамиль Арамильского городского округа на общую сумму 74 500 000,00 рублей. Срок действия контракта до 31.12.2024 г. В 2022 году выполнены работы на сумму 13 000 000,00 рублей, в 2023 году запланированы работы на сумму 15 000 000,00 рублей. Заключены 2 контракта на обустройство дорог пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений на общую сумму 11 150 000,00 рублей, срок реализации декабрь 2023 года. Планируется выполнить обустройство детской площадки с обустройством тротуарных дорожек и парковочных карманов возле ФАП в п. Арамиль по ул. Ломоносова, срок реализации август 2024 год, в 2023 году будет выполнен тротуар и парковочные места. Запланированная сумма мероприятий 12 075 851,66 рублей.

**Мероприятие 2** «Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)»

В зимний период производится чистка дорог от снега и посыпка технической солью (концентрат минеральный – галит). В 2022 году было приобретено 110 тонн технической соли для содержания автомобильных дорог в зимний период на сумму 629 533,02 рубля и осуществлен вывоз снега на сумму 198 864,05 рубля. В первом полугодии 2023 года заключили контракт на вывоз снега с территории Арамильского городского округа на сумму 128 100,00 рублей.

Для содержания дорожной сети летом произведен ямочный ремонт на улицах Арамильского городского округа. Для данных работ в 2022 году была приобретена асфальтобетонная смесь в количестве 28,1 тонна на сумму 121 025,00 рублей и отсев в количестве 416 м3 на сумму 293 734,66 рубля. В первом полугодие 2023 года приобретено 12 т. асфальтобетонной смеси на сумму 51 000,00 рублей и скальный грунт для отсыпки дороги в количестве 40 м3 на сумму 14 000,00 рублей.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной, вертикальной разметки на автомобильные дороги, остановочные пункты и пешеходные переходы в 2022 году на сумму 1 072 192,29 рубля, в первом полугодии 2023 года на сумму 2 148 190,00 рублей.

В 2022 году приобретены 15 парковочных барьеров на сумму 17 190,29 рублей и установлены по ул. 1 Мая для ограждения парковочной территории, и 25 бетонных урн для мусора с вкладышем на сумму 99 500,00 рублей, установлены по городу Арамиль.

С привлечением сторонней организации приобретены и установлены дорожные знаки и стойки в количестве 145 штук на сумму 414 235,07 рублей.

**Мероприятие 3** «Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов»

Произведена модернизация светофорного объекта на перекрёстке улиц Ленина-Курчатова, установлены новые светофорные светодиодные секции, обеспечивающие видимость сигналов светофора в любое время и условия суток до 100 метров.

С целью осуществления безопасного прохода пешеходов через перекрёсток, в том числе школьников, по маршруту дом-школа-дом добавлены пешеходные секции на перекрёстке улиц М. Горького -Пролетарская, выделена отдельная фаза для пешеходов по всем направлениям. Расходы на данные мероприятия составили 663 335,00 рублей. В 2023 году проводится техническое обслуживания светофорных объектов, дополнительные расходы не запланированы.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

Задача данной подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа. Для осуществления данной задачи заключен контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам на территории Арамильского городского округа. Затраты на данное мероприятие составили: за 2022 год 845 370,00 рублей, за первое полугодие 2023 года – 2 629 090,00 рублей.

В 2022 году приобретен остановочный комплекс в количестве 1 штуки на сумму 410 000,00 рублей, в первой половине 2023 года он установлен на ул. Рабочей (в районе МАОУ СОШ № 4).

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»**

**Мероприятие 1** «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»»

В рамках данного мероприятия предусмотрены следующие расходы:

- заработная плата и социальные пособия работников учреждения;

- налоги, пошлины, сборы, штрафы, пени;

- коммунальные услуги (вывоз сточных вод, ХВС, обращение с ТКО, поставка электроэнергии, газа, отопление, а также услуги по транспортировке этих ресурсов);

- работы и услуги по содержанию имущества;

- прочие работы, услуги (услуги охраны, программное обеспечение «СКБ Контур», услуги повышения квалификации специалистов);

За 2022 год кассовые расходы по данному мероприятию составили 10 936 160,00 рублей.

За первое полугодие 2023 год кассовые расходы составили 4 474 320,00 рублей.

**Подпрограмма 5**

**«Благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»**

**Мероприятие 1** «Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории»

В 2022 году на данное мероприятие, за счет средств местного бюджета, было выделено 109 553,00 рубля. Из них было приобретено: инвентарь, мешки и перчатки для субботника, в рамках контракта, заключенного с ЕМУП «Спецавтобаза», вывезено 98,1 м3 мусора после проведения субботника.

В 2023 году за счет средств местного бюджета выделено 110 000,00 рублей. Из них в первом полугодии 2023 года по заключенному контракту с ЕМУП «Спецавтобаза» вывезено и утилизировано 100 м3 мусора на сумму 60 000,00 рублей.

**Мероприятие 2** «Ремонт и содержание памятников»

В 2022 году произведен капитальный ремонт мемориального комплекса в п. Арамиль, ул. Заводская на сумму 183 000,40 рублей.

В первом полугодии 2023 года был произведен капитальный ремонт памятника Шинели по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, памятника «Вечный огонь» по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 1 и косметический ремонт мемориального комплекса в п. Арамиль, ул. Заводская на сумму 199 400,13 рублей.

**Мероприятие 3** «Содержание территорий общего пользования»

В рамках данного мероприятия заключен контракт с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказание услуг по вывозу ТКО с территории кладбища по адресу: г. Арамиль, пер. Садовый, 4. За 2022 год с территории собрано и вывезено 501 м3 мусора на сумму 322 086,07 рублей, согласно заявкам, выставляемым ЕМУП «Спецавтобаза».

За первое полугодие 2023 года с территории кладбища собрано и вывезено 308,6 м3 мусора на сумму 196 216,72 рублей, согласно заявкам, выставляемым ЕМУП «Спецавтобаза».

**Мероприятие 4** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»»

В рамках данного мероприятия предусмотрены следующие расходы:

- заработная плата и социальные пособия работников учреждения;

- налоги, пошлины, сборы, штрафы, пени;

- коммунальные услуги (вывоз сточных вод, ХВС, обращение с ТКО, поставка электроэнергии, газа, отопления, а также услуги по транспортировке этих ресурсов);

- работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание, диагностика, ремонт, шиномонтажные услуги, технический осмотр автотранспортных средств);

- прочие работы, услуги (услуги охраны, мониторинг Глонасс, программное обеспечение «СКБ Контур», медицинский осмотр водителей, услуги повышения квалификации водителей);

- страхование гражданской ответственности владельцев ТС;

- приобретение основных средств (бункер для мусора 8 м3, видеорегистраторы на школьные автобусы ПАЗ);

- приобретение горюче-смазочных материалов для транспортных средств;

- приобретение спец. одежды и обуви для работников учреждения;

- приобретение прочих материальных запасов (запасные части для техники, канцтовары, автомобильные шины, мешки для мусора, хозяйственные товары).

За 2022 год кассовые расходы по данному мероприятию составили 34 496 011,28 рублей.

За первое полугодие 2023 год кассовые расходы составили 14 215 270,13 рублей.