**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

***О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2022 года***

***и плане на 2023 год***

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на первое полугодие 2023 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 08.12.2022 года № 25/5, заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» А.В. Лысенко «О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2022 года и плане на 2023 год», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

Информацию «О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2022 года и плане на 2023 год» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

 о ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2022 года и плане на 2023 год

В 2022 году на территории Арамильского городского округа, в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.08.2019 года № 482, запланирован капитальный ремонт в шести многоквартирных домах, общей площадью 6906,40 кв.м., со следующими видами работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес  | Вид работ | выполнение |
| г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А |  Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 100% |
| Ремонт системы водоотведения | 100% |
| Ремонт системы электроснабжения | 100 % |
| г. Арамиль,ул. Садовая, д. 15 | Ремонт покрытия (крыши) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы теплоснабжения | 100% |
| п. Светлый, д. 4 | Ремонт покрытия (крыши) | 100% |
| п. Светлый, д. 5 | Ремонт покрытия (крыши) | 100% |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2 | Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100%  |
| Ремонт системы водоотведения | 100% |
| Ремонт системы электроснабжения | 100%  |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А | Ремонт кровли | капитальный ремонт перенесен на 2023 год |

 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 27А, г. Арамиль с видом работы «ремонт кровли» перенесен собственниками помещений на 2023 год.

В соответствии с редакцией от 30.12.2022 года краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.08.2019 № 482, на 2023 год согласован капитальный ремонт восьми многоквартирных домов, общей площадью 10041,61 кв. м, со следующими видами работ:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес | Вид работ |
| г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55 | ремонт кровли |
| ремонт фасада |
| ремонт подвальных помещений |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение) |
| п. Светлый, д. 32 | ремонт подвальных помещений |
| ремонт фасада |
| г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д | ремонт кровли |
| ремонт подвальных помещений |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14 | ремонт кровли |
| ремонт подвальных помещений |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
| ремонт кровли |
| г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5 | ремонт кровли |
| ремонт подвальных помещений |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
| ремонт кровли |
| г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А | ремонт кровли |

Первый заместитель Главы

Арамильского городского округа А.В. Мишин

Алла Владимировна Лысенко

(343)385-32-81 (1055)