# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____________ № _____

# Об итогах отопительного периода 2022/2023 года и утверждении Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе

# в отопительный период 2023/2024 года

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 24.04.2023 № 244-РП «Об итогах отопительного периода 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный период 2023/2024 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в отопительный период 2023/2024 года, в  соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подвести итоги отопительного периода 2022/2023 года в Арамильском городском округе (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе в отопительный период 2023/2024 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде или в управлении тепловые сети, теплоисточники:

- организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2023/2024 года и обеспечить готовность теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023/2024 года в установленные сроки;

- в срок до 02 июня 2023 года представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацию Арамильского городского округа планы подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года;

- предусмотреть обеспечение источников тепловой энергии вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- обеспечить выполнение мероприятий, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

- обеспечить представление в Администрацию Арамильского городского округа сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, к работе в отопительный период 2023/2024 года по установленным формам, графики гидравлических испытаний систем отопления, а также получение паспорта готовности к отопительному периоду;

- обеспечить создание необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного периода 2023/2024 года;

- обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- до 15 сентября 2023 года организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок;

- до 15 сентября 2023 года завершить подготовку объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

4. Руководителям бюджетных учреждений, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом Арамильского городского округа, представителям многоквартирных домов, которые выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом:

4.1. Обеспечить:

- погашение к началу отопительного периода 2023/2024 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- представление в Администрацию Арамильского городского округа в срок до 02 июня 2023 года планов по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения к отопительному периоду 2023/2024 года, с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2022/2023 года, графики гидравлических испытаний систем отопления;

- своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования;

- создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде и объектов социальной сферы;

- до 15 сентября 2023 года организацию в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучения и прохождения проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок;

- до 15 сентября 2023 года завершение подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, с обязательной промывкой тепловых систем, обеспечить получение паспорта готовности подведомственных объектов;

- представление в Администрацию Арамильского городского округа:

- сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории подведомственных зданий к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 по установленным формам;

- планов-графиков подготовки жилищного фонда;

3) графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года;

4) в период со 02 июня по 15 сентября 2023 года еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков подготовки жилищного фонда.

5. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке сетей и объектов к бесперебойной работе в отопительный период 2023/2024 года.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде, в управлении или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к бесперебойной работе в отопительный период 2023/2024 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Арамильского городского округа                                     П.Н. Никоноров

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ___________ № _____

Информация

об итогах отопительного периода 2022/2023 года

в Арамильском городском округе

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2022/2023 года осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 01.06.2022 № 278 «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и утверждении Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе в отопительный период 2022/2023 года».

По данным государственной статистической отчетности формы 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2022 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа к работе в условиях зимнего периода 2022/2023 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100% от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные – 100%, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) – 100%, водопроводные сети – 100%.

Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2022/2023 года получили 170 многоквартирных домов (100%), 20 бюджетных учреждений (100%), объекты котельных, расположенных на территории Арамильского городского округа, а также составлены графики подачи тепла от котельных на объекты социально - культурного назначения и жилищного фонда.

Полное подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы произведено 30 сентября 2022 года.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», паспорт готовности Арамильского городского округа к отопительному периоду 2022/2023 года получен в октябре 2022 года.

В целом по Арамильскому городскому округу отопительный период проведен организованно.

В период с 01 сентября 2022 года по 01 мая 2023 года на территории Арамильского городского округа произошло 2 технологических нарушения (инцидентов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (за аналогичный период 2021/2022 года – 25 инцидентов).

| Вид коммунального ресурса | Плановое отключение | Технологическое нарушение (инцидент) |
| --- | --- | --- |
| холодное водоснабжение | 1 | 2 |
| горячее водоснабжение | 1 | 0 |
| отопление | 0 | 0 |
| электроснабжение | 14 | 0 |
| газоснабжение | 0 | 0 |
| канализация | 0 | 0 |
| Итого | 16 | 2 |

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

С 01.01.2022 года на территории Арамильского городского округа, в рамках заключенного концессионного соглашения, действует ресурсоснабжающая организация, оказывающая услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения – Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (далее – АО «Регионгаз-инвест»), которому передано 9 муниципальных газовых котельных. В ведении МУП «Арамиль-Тепло» находится 1 газовая котельная, расположенная по адресу: ул. Космонавтов, д. 7, г. Арамиль.

Для устранения технологических нарушений в организациях коммунального хозяйства Арамильского городского округа созданы 4 аварийные бригады в составе 16 человек и 7 единиц техники.

Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащенных необходимой специальной техникой и оборудованием, а также созданный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяли устранять технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в кратчайшие сроки, без серьезных последствий для жизнедеятельности населения.

Проанализирован сбор денежных средств по физическим лицам за топливно-энергетические ресурсы: итого, уровень собираемости денежных средств за поставленный теплоноситель в отопительный период 2022-2023 годов составил 90 % или 434 639 тыс.руб.

В настоящее время, в рамках исполнительного производства расчетные счета МУП «Арамиль-Тепло» арестованы, что блокирует ведение финансово-хозяйственной деятельности, распределение средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Общая дебиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло» на 01.05.2023 составляет 45 643 тыс.руб., и по сравнению с предыдущим периодом от 01.05.2022 (49 972 тыс.руб.) уменьшилась на 8,7%.

Кредиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло» на 01.05.2023 составляет 44 331 тыс.руб., по сравнению с предыдущим аналогичным периодом от 01.05.2022 (65 362 тыс.руб.) уменьшилась на 32%. Уменьшение кредиторской задолженности связано, в том числе, с предоставлением муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло».

Проводятся следующие мероприятия по снижению задолженности за оплату коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа:

1. Начиная с 2012 года между МУП «Арамиль - Тепло» и акционерным обществом «РЦ Урала» заключен агентский договор для осуществления начислений, сбора денежных средств и проведения претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности.

2. С целью снижения задолженности за природный газ выделяются муниципальные гарантии МУП «Арамиль - Тепло». Так, в 2022 году оплачена задолженность за потребленный природный газ Обществу с ограниченной ответственностью «Уралсевергаз» в сумме 15 213, 00 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета, в размере 12 563, 00 тыс.руб., местного бюджета 2 650, 00 тыс.руб.

Общая задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления за поставленную тепловую энергию перед АО «Регионгаз-инвест» на 01.05.2022 составляет 5 946,4 тыс.руб. Проводится претензионно-исковая работа.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ____________ № ______

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского округа к работе в отопительный период 2023/2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 1 июня 2023 года | Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация), руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 2. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, бюджетных учреждениях, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2023 года | Руководители бюджетных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 3. | Представлять информацию в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) (далее – Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ»): |  | Руководители бюджетных учреждений, управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 3.1. | о выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоисточников, инженерных сетей; | до 01 июня 2023 года |  |
| 3.2. | о графиках прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2023/2024 года, графики гидравлических испытаний систем отопления; | до 01 июня 2023 года |  |
| 3.3. | о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 3.4. | отчеты по исполнению планов-графиков подготовки жилищного фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации, графики гидравлических испытаний систем отопления. | еженедельно, с 02 августа по 15 сентября 2023 года |  |
| 4. | Представлять информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: |  | Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию) |
| 4.1. | о подготовке Арамильского городского округа к отопительному сезону 2023/2024 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима); | до 02 и 17 числа каждого месяца |  |
| 4.2. | о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене; | еженедельно, по четвергам с 02 августа по 02 ноября 2023 года |  |
| 4.3. | о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; | ежемесячно, к 05 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 4.4. | о технической готовности жилищного фонда, социальной сферы, теплоисточников и коммунальных сетей к началу отопительного периода, с выдачей паспортов готовности; | к 15 сентября 2023 года |  |
| 4.5. | о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов, зданий бюджетных учреждений к эксплуатации в отопительный период, паспортов готовности теплоснабжающим организациям. | еженедельно, с 03 августа по 01 ноября 2023 года |  |
| 5. | Представлять информацию в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию) |
| 5.1. | планы – графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду; | до 01 июня 2023 года |  |
| 5.2. | графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду; | до 01 июня 2023 года |  |
| 5.3. | программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций; | до 01 июня 2023 года |  |
| 5.4. | о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов. | еженедельно, с 02 августа по 15 сентября 2023 года |  |
| 6. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 1 сентября 2023 года | Руководители ресурсоснабжающих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 7. | Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 года с составлением актов и паспортов готовности | с 02 августа по 15 сентября 2023 года | Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию), руководители бюджетных учреждений, управляющих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 8. | Провести проверку готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023/2024 года с составлением актов и паспортов готовности | с 01 сентября по 01 ноября 2023 | Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию), руководители ресурсоснабжающих организаций Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить выполнение мероприятий по: |  | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Арамильского городского округа (по согласованию) |
| 9.1. | погашению задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы; | до 15 сентября 2023 года |  |
| 9.2. | своевременности текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги. | в течение года |  |
| 10. | Организовать ежедневный сбор информации о включении системы отопления на объектах социально-культурного назначения и жилого фонда Арамильского городского округа | ежедневно, с 15 сентября 2023 года до полного включения системы отопления | Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию), Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить получение паспорта готовности Арамильского городского округа к отопительному периоду 2023/2024 года | до 15 ноября 2023 года | Администрация, Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» (по согласованию) |