**проект**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы»**

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на первое полугодие 2023 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 08 декабря 2022 № 25/5, заслушав и обсудив информацию Главы Арамильского городского округа о ходе реализации муниципальной программы **«**Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию «О ходе реализации муниципальной программы  **«**Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы

Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Приложение

к Решению Думы Арамильского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Информация**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы»**

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благоприятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской среды. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, включая активные его виды, озеленение, малых архитектурных форм, деловой среды.

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных на создание и организацию территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества населения.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» на 2018-2027 годы», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании Постановления Администрации Арамильского городского округа № 588 от 26.12.2017 г. была утверждена Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 - 2022 годы». В программу с определённой периодичностью вносились необходимые изменения, в том числе и по периодам действия программы. На основании Постановления Администрации Арамильского городского округа № 352 от 27.07.2022 г. в муниципальную программу внесены изменения по срокам реализации на период до 2027 года.

Реализация мероприятий в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 - 2027 годы» направлена на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды.

На основании проведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Арамильского городского округа насчитывается порядка 59 дворовых территорий. На сегодняшний день площадь дворовых территорий составляет около 302 955 кв.м. Количество дворов, на территории которых выполнены работы по частичному благоустройству, составляет 32 двора или 140 681 кв.м, что составляет 54% от общего числа дворовых территорий. Большинство установленного детского и спортивного оборудования закреплены за управляющими организациями по обслуживанию жилищного фонда. Но в результате того, что на многие позиции детского и спортивного оборудования отсутствуют сертификаты соответствия, в настоящее время требуется замена данного оборудования.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 3750 человек или 18% от общей численности населения Арамильского городского округа (примерно 19 820 человека).

На территории Арамильского городского округа отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак. И эта проблема требует решения в рамках дальнейшего благоустройства общественных территорий.

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Дворовыми территориями многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, являются территории Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

Минимальный перечень работпо благоустройству дворовых территорий, предусмотренный в рамках муниципальной программы:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень работпо благоустройству дворовых территорий:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) устройство автомобильных парковок;

4) озеленение территории;

5) установка ограждений;

6) иные виды работ.

Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова в пос. Арамиль планируется осуществить в рамках Программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общественная территория по ул. 1-Мая в г. Арамиль, в настоящее время не нашла значимого интереса со стороны жителей и благоустройство данной территории в ближайшее время в рамках муниципальной программы не планируется.

В результате проведенных мероприятий по комплексному благоустройству, осуществленному в два этапа **2018-2019** годов обустроена общественная территория «Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А». Общая стоимость работ по благоустройству составила 26 707,17 тыс. рублей.

**В 2020-2021** годах, также в два этапа было проведено комплексное благоустройство общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса». Общая стоимость работ составила 42 431,57 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями к разработке муниципальных программ по формированию современной городской среды, перечень работпо реализации проекта благоустройства общественной территории должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие граждан - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома минимального перечня работ в размере не менее 5% стоимости таких работ, и софинансирование из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в выполнении данных работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

***Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»***

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:

- создание благоприятных условий проживания;

- повышение комфортности проживания населения города, в том числе для маломобильных групп населения;

- увеличение площади озеленения территорий;

- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных групп;

- создание современного облика территории Арамильского городского округа, способствующего повышению туристической и инвестиционной привлекательности.

В результате реализации Муниципальной программы в период с 2023 по 2027 г.г. планируется благоустроить 4 общественных территорий и 1 дворовую территорию. По итогам реализации плана мероприятий Муниципальной программы предполагается, что площадь благоустроенных общественных территорий составит 100%, площадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на 10 486 кв.м или на 1,28 %.

Уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 6% - местный бюджет, 94% - областной бюджет.

Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спроса населения Арамильского городского округа в реализации комплексных проектов благоустройства и подлежит корректировке с учетом проведения ежегодного рейтингового голосования по общественным территориям, поступления заявок на благоустройство дворовых территорий.

Также в рамках проведения ежегодного общественного обсуждения по утверждению перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Арамильского городского округа, происходит корректировка списка общественных территорий, которые выносятся на рейтинговое голосование для выполнения работ по благоустройству. Так в 2023 году по итогам проведённых в период с 15.12.2022 г. по 01.02.2023 г. общественных обсуждений, была предложена территория, не вошедшая на сегодняшний день в муниципальную программу. Это территория –«Парк «Левобережье». По итогам рейтингового голосования, которое будет проходить с 15.04.2023 г. по 31.05.2023 г., в случае если данная территория победит в рейтинговом голосовании, она будет включена в муниципальную программу и будет сформирована и подана заявка на выделение субсидии для выполнения работ по благоустройству из областного бюджета.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина