Проект

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ______________ года №____

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

за период с 2020 по 2022 годы

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на первое полугодие 2023 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 08 декабря 2022 года № 25/5, заслушав и обсудив информацию начальника Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа «О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за период с 2020 по 2022 годы», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за период с 2020 по 2022 годы принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа                                                Т.А. Первухина

Приложение № 1

к Решению Думы

Арамильского городского округа

от _____________№ ____

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа

до 2024 года»

за период с 2020 по 2022 годы

Обеспечение жильем граждан на территории Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 811 (далее - муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»).

Основными направлениями муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» являются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа»;

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа».

Подпрограмма 1

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания»

Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Арамильского городского округа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года» и от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах».

Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, производилось посредством предоставления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В 2020 году произведено переселение 30 человек из трех многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. В результате 15 семей улучшили свои жилищные условия. Общая площадь переселения составила 674,8 кв.м. Общий объем финансирования – 31 455 470,00 рублей, из которых 950 078,83 рублей – средства бюджета Арамильского городского округа, 30 505 391,17 рублей - средства областного бюджета, с учетом средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году произведено переселение 97 человек из 47 жилых помещений семи многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. Общая площадь переселения составила 2482,13 кв.м. Общий объем финансирования – 117 971 664,00 рублей, из которых 4 359 467 рублей средства бюджета Арамильского городского округа.

В 2022 году произведено переселение 101 человека из 50 жилых помещений десяти многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. Общая площадь переселения составила 1 636,8 кв.м. Общий объем финансирования – 18 624 894,93 рублей, из которых 6 994 777,69 рублей средства бюджета Арамильского городского округа.

В настоящее время ведется подготовка к переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных по следующим адресам:

пос. Арамиль, ул. Заводская, д.3 (3 жилых помещения);

пос. Арамиль, ул. Заводская, д. 5 (2 жилых помещения);

пос. Арамиль, ул. Заводская, д.7 (3 жилых помещения);

г. Арамиль, ул. Рабочая, 116 (15 жилых помещений);

пос. Арамиль, ул. Станционная, 1 (2 жилых помещения);

г. Арамиль, ул. Рабочая,126 (1 жилое помещение);

г. Арамиль, ул. Курчатова, 4 (12 жилых помещений);

г. Арамиль, ул. Рабочая, 127 (1 жилое помещение);

г. Арамиль, ул. Чапаева, 22 (1 жилое помещение);

пос. Арамиль, ул. Заводская, 32 (3 жилых помещения).

Общая площадь нерасселенных жилых помещений составляет 1 359,9 кв.м. Из которых в частной собственности 386,1 кв.м. жилых помещений, в муниципальной собственности 973,8 кв.м. жилых помещений. Расселение жилых помещений аварийного муниципального жилищного фонда будет производиться посредством приобретения для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, других благоустроенных жилых помещений.

Подпрограмма 2

«Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа»

Реализация данной подпрограммы производится в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.

Муниципальной программой «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» было запланировано предоставлять молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в количестве 11 штук ежегодно.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Арамильском городском округе 6 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. Сумма выплат составила 9 304 3 тыс. руб. На эти цели израсходовано 5 331 136,8 рублей местного бюджета.

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», в Арамильском городском округе предоставлена региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение жилищных условий. На эти цели израсходовано 592 905,00 рублей местного бюджета.

В 2021 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Арамильском городском округе 6 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано 9 732 672,00 рублей, сумма местного бюджета составила 4 523 509,8 рублей.

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», в Арамильском городском округе предоставлена региональная социальная выплата 2 молодым семьям на улучшение жилищных условий на сумму 1 522 771,20 рублей. На эти цели израсходовано 1 502 371,2 рублей местного бюджета.

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Арамильском городском округе 4 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано более 8,6 млн. руб. (8 673 000,00 рублей), сумма местного бюджета составила 4,1 млн. руб. (4 147 456,37 рублей).

Реализация государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», в 2022 году в Арамильском городском округе была приостановлена в связи с отсутствием заявителей для участия.

Подпрограмма 3

«Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа»

На территории Арамильского городского округа реализуется ряд мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582.

Муниципальной программой «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» было запланировано предоставлять гражданам, проживающим на сельских территориях Арамильского городского округа социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в количестве 4 штук ежегодно.

В рамках данной подпрограммы в период с 2020 по 2022 год участниками мероприятий стали 3 семьи – 9 человек (ежегодно по 1 семье).

В 2020 году сумма выплаты составила 1 164 200 рублей, средства местного бюджета составили 492 800 рублей.

В 2021 году сумма выплаты составила 1 062 844,30 рублей, средства местного бюджета составили 246 523,80 рублей.

В 2022 году сумма выплаты составила 1 171 800 рублей, средства местного бюджета составили 271 700  рублей.

Первый заместитель

Главы Арамильского городского округа                                        А.В. Мишин