РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.07.2018 № 353

***О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»***

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Арамильского городского округа  от 30.12.2016 № 581  «Об утверждении Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального**

**и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»**

*г. Арамиль*

*2016 год*

СОДЕРЖАНИЕ

[ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 4](#_Toc402526701)

[Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки Арамильского городского округа 8](#_Toc402526702)

[Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы 17](#_Toc402526703)

[Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. 17](#_Toc402526704)

[Приложение № 1 19](#_Toc402526705)

[Приложение № 2](#_Toc402526706) 24

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Арамильского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2020 годы |
| Цели и задачи | Цель 1. Совершенствование коммунальной |
| муниципальной | инфраструктуры на территории |
| программы | Арамильского городского округа |
|  | Задача 1.1. Развитие системы |
|  | теплоснабжения. |
|  | Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения |
|  | и водоотведения |
|  | Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого |
|  | жилищного фонда |
|  | Задача 2.1. Переселение граждан, |
|  | проживающих в аварийном и ветхом |
|  | жилищном фонде |
|  | Задача 2.2. Сокращение количества |
|  | помещений, признанных непригодными для |
|  | проживания и (или) с высоким уровнем |
|  | износа |
|  | Задача 2.3. Повышение качества условий |
|  | проживания за счет формирования |
|  | благоприятной среды проживания граждан |

Цель 3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Задача 3.1. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Цель 4. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах

Задача 4.1. Повышение безопасности дорожного движения

Цель 5. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задача 5.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа

Цель 6. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа

Задача 6.1. Организация системы сбора бытовых отходов.

Задача 6.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа Задача 6.3. Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)

Задача 6.4. Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснбжения

Цель 7. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

Задача 7.1. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев Задача 7.2. Профилактика клещевого

энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний

Задача 7.3. Регулирование численности безнадзорных животных

Задача 7.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа

Цель 8. Формирование экологической культуры населения

Задача 8.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных | 1. Протяженность отремонтированных сетей |
| целевых показателей | теплоснабжения |
| муниципальной |  |
| программы |  |
|  | 2. Доля ветхих, требующих замены, сетей |
|  | водоотведения |
|  | 3. Доля ветхих, требующих замены, сетей |
|  | водоснабжения |
|  | 4. Количество рекультивируемых полигонов |
|  | 5. Доля населения, обеспеченного |
|  | комфортными условиями проживания за |
|  | счет проведения мероприятий по |
|  | благоустройству контейнерных площадок |
|  | 6. Площадь благоустроенной и озеленённой |
|  | зоны |
|  | 7. Длина огороженного участка дороги |
|  | 8. Количество внештатных ситуаций, |
|  | связанных с паводковыми явлениями |
|  | 9. Количество обустроенных и |
|  | благоустроенных источников |
|  | нецентрализованного водоснабжения |
|  | 10. Количество обращений жителей по |
|  | спилу деревьев в год |
|  | 11. Площадь территорий, охваченных |
|  | акарицидной обработкой |
|  | 12. Количество обращений жителей по |
|  | отлову безнадзорных животных |
|  | 13. Количество обращений в больницу с |
|  | укусами бездомных животных |
|  | 14. Объём ежегодного изъятия древесины |
|  | 15. Количество посещения территории |
|  | лесопарка |
|  | 16. Количество проведенных санитарно- |
|  | оздоровительных мероприятий лесных |
|  | насаждений |
|  | 17. Доля населения, получившего |
|  | информацию о состоянии окружающей |
|  | среды. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Доля населения, принявших участие в   мероприятиях по наведению чистоты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа   1. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка |
| Обьем финансирования | ВСЕГО: |
| муниципальной | 395 794,6 тыс. рублей |
| программы по годам | в том числе: |
| реализации, тыс. рублей | 2017 год – 87 131,5 тыс. рублей, |
|  | 2018 год – 88 956,2 тыс. рублей, |
|  | 2019 год – 175 401,3 тыс. рублей, |
|  | 2020 год – 44 305,6 тыс. рублей |
|  | из них: |
|  | областной бюджет\* |
|  | 145 702,0 тыс. рублей |
|  | в том числе: |
|  | 2017 год – 34 041,6 тыс. рублей, |
|  | 2018 год – 19647,2 тыс. рублей, |
|  | 2019 год – 91452,4 тыс. рублей, |
|  | 2020 год – 560,8 тыс. рублей |
|  | местный бюджет |
|  | 250 092,7 тыс. рублей |
|  | в том числе: |
|  | 2017 год – 53 089,9 тыс. рублей, |
|  | 2018 год – 69 309,0 тыс. рублей, |
|  | 2019 год – 83 949,0 тыс. рублей, |
|  | 2020 год – 43 744,8 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в информационно-  -телекоммуникационной сети Интернет | www.aramilgo.ru |

# Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» состоит из четырех подпрограмм:

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года.

2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.

3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года.

4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года.

Каждая подпрограмма затрагивает определенную сферу деятельности, но все они направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского городского округа, создания комфортных и безопасных условий для проживания.

**Коммунальное хозяйство**

***Система теплоснабжения***

Протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 48,9 км, в том числе: сетей отопления – 38,7 км, сетей горячего водоснабжения (ГВС) – 10,2 км, износ сетей теплоснабжения составляет 70%. Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для жилищного фонда и объектов соцкультбыта – 9 ед., в том числе 2 ведомственных. Все котельные работают на газовом топливе. Годовая выработка тепловой энергии муниципальными котельными – 95,2 тыс. Гкал.

Для поддержания и развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена существующих котельных совместно с тепловыми сетями, а также строительство новых участков системы теплоснабжения.

Так, согласно техническому заключению ООО «Бюро технических экспертиз» от 2016 г., конструкция здания котельной № 5 находится в основном в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии. Котельная № 5 проектировалась как производственно-отопительная, с приоритетом на снабжение промышленных предприятий паром то и оборудование, установленное на котельной, является не только устаревшим, но и не энергоэффективным. Оборудование котельной №5 практически изношено и не энергоэффективно, оборудование не соответствует назначению т.к. котельная отопительная, а оборудование предназначено для выработки пара). В данном случае необходима реконструкция существующей котельной.

***Система водоснабжения.***

Водоснабжение города осуществляется от 11 водозаборных скважин. Установленная мощность системы водоснабжения составляет 4,7 тыс. м. куб./сут. Фактическая пропускная способность сооружений водоподготовки 2,62 тыс. м. куб./сут., пропускная способность сети, используемой для передачи покупной воды 0,39 тыс. куб. м./сут. Количество отдельно стоящих насосных станций – 4 ед., в том числе 2 насосные станции первого подъема, 1 насосная станция второго подъема используется для передачи покупной воды.

Протяженность линий водопроводов составляет 47,042 км. Износ водопроводных сетей составляет 67%. В связи с дефицитом воды необходимо увеличение мощности системы водоснабжения. В настоящее время только по правобережному району г. Арамиль нехватка мощности системы водоснабжения по существующей застройке (без учета потребности объектов нового строительства) составляет 0,2 тыс. м. куб./сут.

Арамильский городской округ испытывает нехватку питьевой воды. В целях решения данной проблемы планируется ввести в работу дополнительно несколько скважин. Также разрабатывается проект в системе водоснабжения «Кипучий ключ», который позволит решить проблемы с нехваткой воды.

***Система водоотведения***

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения. Водоотведение жилищного фонда, организаций и предприятий города осуществляется системой централизованной канализации и нецентрализованной канализации (выгребные ямы).

Протяженность сетей водоотведения составляет 46,267 км. Износ водопроводных сетей составляет 75%. В целом, отмечается неудовлетворительное состояние системы бытовой канализации Арамильского городского округа, причинами которого являются следующие факторы:

- неудовлетворительная работа канализационных насосных станций перекачки, как главной КНС № 3, в которых установлены энергоемкие насосы и неработающее оборудование по удалению отбросов; отсутствует система вентиляции и автоматическое управление;

- отсутствие должного удаления крупных взвешенных веществ из сточных вод, что отрицательно сказывается на работе аэротенков и вторичных отстойников;

- низкая температура сточных вод, поступающих на очистные сооружения (на температуру стоков негативно влияют инфильтрационные и грунтовые воды);

- отсутствие систем распределения, регулирования сточных вод между сооружениями; плохая работа водосливов, утечки из лотков, отсутствие обводных линий;

- ряд сооружений в связи с малым объемом сточных вод, исключены из работы, что привело к их разрушению (более 30 лет сооружения работают без своевременного и должного ремонта);

- низкий уровень эксплуатации очистных сооружений привел к нарушениям технологии очистки;

- имеются нарушения в технологии обеззараживания сточных вод (не обеспечены удаление азота, фосфора и глубокое изъятие взвешенных веществ, БПК и ХПК);

- не установлены приборы учета сточных вод на входе и выходе очистных сооружений, не установлены приборы учета и на насосных станциях перекачки;

- в аэротенках отсутствует должная система аэрации, не обеспечивается необходимая интенсивность перемешивания иловой смеси;

- имеющийся большой объем зоны регенерации приводит к минерализации ила и к снижению количества микроорганизмов;

- имеется перерыв в подаче кислорода, в зимнее время по данным эксплуатации подача воздуха прекращается из-за низкой температуры стоков и невозможности осуществления биологической очистки.

Для нормализации работы очистных сооружений необходимо проведение мероприятий по технической модернизации очистных сооружений.

***Электроснабжение.***

В электросетевом хозяйстве городского округа воздушные линии составляют 180 км, кабельные линии – 15,6 км, имеется трансформаторных подстанций – 50 шт., 1,100 тысяч условных единиц ремонтной сложности (с линиями уличного освещения), 6 200 абонентов.

Требуется срочная модернизация электрических сетей. В силах предприятия сделать сети более надежными, ввести в строй новые виды оборудования с более высокими техническими и экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом растут за счет увеличения у населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышленного производства, так и объектов соцкультбыта и торговли.

Реальные потери значительно превышают норматив по ряду причин:

- большой износ оборудования (более 70% воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие);

- многолетнее развитие городского округа повлияло на смещение центров нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередач, на передачу по существующим линиям мощности, значительно превышающих допустимые значения.

***Газоснабжение***

Степень газификации объектов городского хозяйства, предприятий промышленности и жилищного фонда в Арамильском городском округе выше среднеобластного уровня.

Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительную станцию г. Арамиль.

Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной степени требуют модернизации.

В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены несколько многоквартирных жилых домов, существует особая необходимость их перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных котельных и тепловых сетей.

**Жилищное хозяйство.**

В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа составляет 547,6 тыс. квадратных метров, в том числе более 68,5 тыс. квадратных метров (15,98 процентов) в сельской местности.

На территории Арамильского городского округа насчитывается 171 многоквартирный дом и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью 19,8 тыс. кв. м.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, создавшей предпосылки для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда, в частную собственность граждан передана большая часть жилых помещений.

Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

На территории Арамильского городского округа аварийный жилищный многоквартирный фонд с износом более 70 процентов по состоянию на 1 января 2016 года составлял 12,2 тыс. кв.м. В 2017 году произведено переселение граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда по адресам г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 148 (148,5 кв.м.) и пос. Арамиль, ул. Свердлова, д. 6 (183,6 кв.м.).

По состоянию на 1 января 2018 года аварийный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет 21 многоквартирный дом, общей площадью 11,68 тыс. кв.м.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **МКД** | **Дата признания** | **Год постройки** | **Кол-во квартир** | **Кол-во прож.** | **Общая площадь жилых помещений** |
| 1 | Пос. Арамиль, ул. Заводская, 3 | постановление - 29.12.2012 | 1958 | 4 | 11 | 109,3 |
| 2 | Пос. Арамиль, ул. Заводская, 5 | Постановление - 29.12.2012 | 1958 | 4 | 20 | 107,2 |
| 3 | Пос. Арамиль, ул. Заводская, 7 | Постановление - 29.12.2012 | 1959 | 3 | 7 | 75,7 |
| 4 | г. Арамиль, ул. Рабочая, 116 | 24.02.2012 Постановление | 1953 | 24 | 26 | 482,6 |
| 5 | г. Арамиль ул. Заводская, 16 | 29.12.2012 Постановление | 1947 | 11 | 19 | 237,7 |
| 6 | г. Арамиль ул. Рабочая, 114 | 02.02.2012 Постановление | 1963 | 18 | 43 | 1090,1 |
| 7 | г. Арамиль ул. Рабочая, 115 | 21.10.2014 Постановление | 1961 | 32 | 52 | 1427,8 |
| 8 | г. Арамиль ул. Рабочая, 125 | 21.10.2014 Постановление | 1955 | 18 | 48 | 1316,4 |
| 9 | г. Арамиль ул. Трудовая, 6 | 21.10.2014 Постановление | 1929 | 8 | 13 | 457,2 |
| 10 | Пос. Арамиль, ул. Станционная, 1 | 21.10.2014 Постановление | 1937 | 5 | 16 | 238,2 |
| 11 | г. Арамиль ул. Рабочая, 111 | 02.02.2012 Постановление | 1949 | 8 | 16 | 367,2 |
| 12 | г. Арамиль ул. Рабочая, 113 | 02.02.2012 Постановление | 1952 | 8 | 53 | 468,8 |
| 13 | г. Арамиль ул. Рабочая, 117 | 02.02.2012 Постановление | 1951 | 8 | 25 | 434,2 |
| 14 | г. Арамиль ул. Рабочая, 119 | 02.02.2012 Постановление | 1954 | 12 | 26 | 655,5 |
| 15 | г. Арамиль ул. Рабочая, 121 | 02.02.2012 Постановление | 1950 | 8 | 21 | 391,2 |
| 16 | г. Арамиль ул. Рабочая, 123 | 21.10.2014 Постановление | 1959 | 20 | 27 | 1157,9 |
| 17 | г. Арамиль ул. Рабочая, 126 | 21.10.2014 Постановление | 1958 | 20 | 42 | 1190,5 |
| 18 | г. Арамиль ул. Курчатова, 4 | 01.03.2016 Постановление | 1970 | 25 | 48 | 589,4 |
| 19 | г. Арамиль ул. Рабочая, 127 | 01.03.2016 Постановление | 1950 | 8 | 22 | 486,4 |
| 20 | г. Арамиль ул. Чапаева, 22 | 01.03.2016 Постановление | 1958 | 15 | 27 | 347,6 |
| 21 | г. Арамиль ул. Заводская, 32 | 01.03.2016 Постановление | 1950 | 4 | 7 | 104,1 |

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом в целях сокращения аварийного жилищного фонда и переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 г. № 1296-ПП. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» позволит снизить число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, сократить количество аварийных жилых домов.

При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из аварийных многоквартирных домов, год постройки которых предшествует годам постройки аварийных и подлежащих сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского городского округа.

В случае недостаточного ресурсного обеспечения мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, приведет к увеличению объемов аварийного жилищного фонда и не позволит гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на внеочередное получение жилья взамен аварийного.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Арамильского городского округа.

Дворовые территории, оборудованные в соответствии с современными требованиями, существуют только на территории вновь введённых в эксплуатацию домов, в дополнение можно отметить, что Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Арамильского городского округа.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спортивных площадок по месту жительства.

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием:

- 50% детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов;

- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий является также застройка населенных пунктов Арамильского городского округа жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов благоустройства.

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств бюджета Арамильского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем данного вопроса, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

**Дорожное хозяйство**

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории и имеет стратегическое значение для экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1км., в т.ч. с твердым покрытием 52,3 км., или 82% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:

- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности;

- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилизацией населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для ее решения необходимы согласованные действия федеральных, региональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту ДТП, 18% автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2016 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Арамильскому городскому округу составляет 87%, по Российской Федерации 61,4%.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками до 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» реализуется в 2017-2020 годах. Основные усилия в период реализации подпрограммы сосредоточены на снижении количества ДТП в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

**Природопользование и экология.**

Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является организация работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры промышленного производства, изменения структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, активизации жилищного строительства без соответствующего развития комплексного хозяйства.

Техногенная нагрузка, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, сокращение биологического разнообразия, обусловливают неблагоприятное качество окружающей среды, повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, деградацию природных комплексов, создают угрозу экологической безопасности Арамильского городского округа.

Главными и определяющими проблемами, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства, являются проблемы дефицита добываемой питьевой воды в г. Арамиль, п. Мельзавод, вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие изношенности металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям.

Ежегодно проводится мониторинг качества питьевой воды. Общая характеристика приоритетных загрязнителей питьевой воды, подземных источников и разводящей сети – кремний, цветность, мутность. Основной причиной ухудшения качества питьевой воды по содержанию кремния является природный фактор, по цветности и мутности – изношенность водопроводных сетей.

Актуальной проблемой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения является увеличение численности клещей, и, как результат, возрастает число пострадавших от их укусов. Снизить риск заражения вирусом возможно только благодаря проведению профилактических мероприятий.

В 2015 году зафиксировано более 100 обращений по поводу опасности, вызванной безнадзорными животными. Уменьшение численности бродячих собак, кошек, грызунов благоприятно отразится на экологической обстановке Арамильского городского округа.

Мероприятия муниципальной программы носят экономический, экологический и социальный характер.

# Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлены в Приложении № 1.

# Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» представлен в Приложении № 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года" |
| **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | |
| "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года" | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя реализации муниципальной программы** | | | | **Источник значений показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | | | |
| **1.1.** | **Цель 1.1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа** | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения. | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчетность МУП «Арамиль-Тепло», инвентаризация сетей |
| 1.1.1.2. | Протяженность построенных сетей теплоснабжения | км | 2 | 2,5 | 3 | 3 | Отчетность МУП «Арамиль-Тепло», инвентаризация сетей |
| 1.1.1.3. | Доля ветхих, требующих замены, сетей теплоснабжения | процент | 75 | 70 | 60 | 50 | Отчетность МУП «Арамиль-Тепло», инвентаризация сетей |
| 1.1.2. | Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения | процент | 23,0 | 22,9 | 21,02 | 19,0 | инвестиционная программа АО «Водоканал Свердловской области» |
| 1.1.2.2. | Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения | процент | 10,5 | 10,23 | 9,5 | 7,3 | инвестиционная программа АО «Водоканал Свердловской области» |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | | | |
| **2.2.** | **Цель 2.2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда** | | | | | | |
| 2.2.1. | Задача 2.2.1. Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Арамильского городского округа | процент | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | расчетные данные |
| 2.2.2. | Задача 2.2.2. Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | | | | | | |
| 2.2.2.1. | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объёме площади жилищного фонда | процент | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | расчетные данные |
| 2.2.3. | Задача 2.2.3. Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | |
| 2.2.3.1. | Улучшение условий проживания граждан, за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД | тыс. кв. м. | 5972,2 | 6574,2 | 6574,2 | 6950,2 | расчетные данные |
| **2.3.** | **Цель 2.3. Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги** | | | | | | |
| 2.3.1. | Задача 2.3.1. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | | |
| 2.3.1.1. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки | ед. | 420 | 420 | 420 | 420 | расчетные данные |
| **3.** | **Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | | | |
| **3.6.** | **Цель 3.6. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах** | | | | | | |
| 3.6.1. | Задача 3.6.1. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 3.6.1.1. | Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по сравнению с уровнем 2015 г. | процент | 8 | 8 | 9 | 10 | расчетные данные |
| 3.6.1.2. | Количество модернизированных светофорных объектов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | расчетные данные |
| **3.7.** | **Цель 3.7. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 3.7.1. | Задача 3.7.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа | | | | | | |
| 3.7.1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процент | 80 | 70 | 60 | 50 | расчетные данные |
| **4.** | **Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | | | |
| **4.7.** | **Цель 4.7. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа** | | | | | | |
| 4.7.1. | Задача 4.7.1. Организация системы сбора твердых коммунальных отходов. | | | | | | |
| 4.7.1.1. | Количество рекультивируемых полигонов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | расчетные данные |
| 4.7.1.2. | Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству контейнерных площадок | процент | 6,82 | 6,82 | 9,32 | 9,32 | расчетные данные |
| 4.7.2. | Задача 4.7.2. Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа | | | | | | |
| 4.7.2.1. | Площадь благоустроенной и озеленённой зоны | кв.м. | 650 | 650 | 650 | 650 | расчетные данные |
| 4.7.2.2. | Длина огороженного участка дороги | м. | 150 | 130 | 110 | 100 | расчетные данные |
| 4.7.3. | Задача 4.7.3. Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа | | | | | | |
| 4.7.3.1. | Доля очищенных дорог по отношению к общей протяженности дорог в Арамильском городском округе | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | расчетные данные |
| 4.7.4. | Задача 4.7.4. Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснбжения | | | | | | |
| 4.7.4.1. | Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | расчетные данные |
| 4.7.4.2. | Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | расчетные данные |
| **4.8.** | **Цель 4.8. Обеспечение стойкого эпизоотического и санитарного благополучия** | | | | | | |
| 4.8.1. | Задача 4.8.1. Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев | | | | | | |
| 4.8.1.1. | Количество обращений жителей по спилу аварийных деревьев в год | шт. | 50 | 40 | 35 | 30 | расчетные данные |
| 4.8.2. | Задача 4.8.2. Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболеваний | | | | | | |
| 4.8.2.1. | Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой | тыс. кв. м. | 109 | 110 | 110 | 110 | расчетные данные |
| 4.8.3. | Задача 4.8.3. Регулирование численности безнадзорных животных | | | | | | |
| 4.8.3.1. | Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных | ед. | 50 | 45 | 40 | 30 | расчетные данные |
| 4.8.3.2. | Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | расчетные данные |
| 4.8.4. | Задача 4.8.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа | | | | | | |
| 4.8.4.1. | Объём ежегодного изъятия древесины | куб.м. | 800 | 850 | 900 | 950 | данные лесохозяйственного регламента |
| 4.8.4.2. | Количество посещения территории лесопарка | чел./мес. | 5000 | 5200 | 5500 | 5700 | расчетные данные |
| 4.8.4.3. | Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | данные лесохозяйственного регламента |
| **4.9.** | **Цель 4.9. Формирование экологической культуры населения** | | | | | | |
| **4.9.** | **Цель 4.9. Формирование экологической культуры населения** | | | | | | |
| 4.9.1. | Задача 4.9.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа | | | | | | |
| 4.9.1.1. | Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды. | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | расчетные данные |
| 4.9.1.2. | Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа | процент | 40 | 45 | 50 | 55 | расчетные данные |
| 4.9.1. | Задача 4.9.1. Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа | | | | | | |
| 4.9.1.3. | Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка | куб.м. | 200 | 200 | 200 | 200 | Расчетный данные |